目     录

第一卷	- 4 -

第一章 招标公告	- 4 -

第二章 投标人须知	- 6 -

投标人须知前附表	- 6 -

1. 总则	- 11 -

1.1 项目概况	- 11 -

1.2 资金来源和落实情况	- 11 -

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	- 11 -

1.4 投标人资格要求	- 11 -

1.5 费用承担	- 12 -

1.6 保密	- 12 -

1.7 语言文字	- 12 -

1.8 计量单位	- 12 -

1.9 踏勘现场	- 12 -

1.10 投标预备会	- 12 -

1.11 分包  不适用于本项目	- 12 -

1.12 偏离  不适用于本项目	- 13 -

2. 招标文件	- 13 -

2.1 招标文件的组成	- 13 -

2.2 招标文件的澄清	- 13 -

2.3 招标文件的修改	- 13 -

3. 投标文件	- 14 -

3.1 投标文件的组成	- 14 -

3.2 投标报价	- 14 -

3.3 投标有效期	- 14 -

3.4 投标保证金	- 14 -

3.5 资格审查资料	- 14 -

3.6 备选投标方案  不适用于本项目	- 15 -

3.7 投标文件的编制	- 15 -

4. 投标	- 15 -

4.1 投标文件的密封和标记	- 15 -

4.2 投标文件的递交	- 16 -

4.3 投标文件的修改与撤回	- 16 -

5. 开标	- 16 -

5.1 开标时间和地点	- 16 -

5.2 开标程序	- 16 -

6. 评标	- 16 -

6.1 评标委员会	- 16 -

6.2 评标原则	- 17 -

6.3 评标	- 17 -

7. 合同授予	- 17 -

7.1 定标方式	- 17 -

7.2 中标通知	- 17 -

7.3 履约担保	- 17 -

7.4 签订合同	- 17 -

8. 重新招标和不再招标	- 17 -

8.1 重新招标	- 17 -

9. 纪律和监督	- 18 -

9.1 对招标人的纪律要求	- 18 -

9.2 对投标人的纪律要求	- 18 -

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	- 18 -

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	- 18 -

9.5 投诉	- 18 -

10. 需要补充的其他内容	- 18 -

第三章 评标办法（综合评估法）	- 19 -

评标办法前附表	- 19 -

1. 评标方法	- 22 -

2. 评审标准	- 22 -

2.1 初步评审标准	- 22 -

2.2 分值构成与评分标准	- 22 -

3. 评标程序	- 22 -

3.1 初步评审	- 22 -

3.2 详细评审	- 23 -

3.3 投标文件的澄清和补正	- 23 -

3.4 评标结果	- 23 -

第四章 合同条款及格式	- 25 -

（1） 第三部分 专用合同条款	- 26 -

第五章   工程预算书	- 39 -

一. 工程预算书单编制要求	- 39 -

二. 投标报价说明	- 39 -

第二卷	- 40 -

第六章  图  纸	- 40 -

1. 图纸目录	- 40 -

2. 图纸	- 40 -

第三卷	- 41 -

第七章  技术标准和要求	- 41 -

第四卷	- 42 -

第八章  投标文件格式	- 42 -

目    录	- 43 -

一、投标函及投标函附录	- 44 -

二、法定代表人身份证明	- 46 -

二、授权委托书	- 47 -

三、投标保证金	- 48 -

四、工程预算书	- 49 -

五、施工组织设计	- 50 -

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表	- 51 -

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	- 52 -

附表三：劳动力计划表	- 53 -

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	- 54 -

附表五：施工总平面图	- 55 -

附表六：临时用地表	- 56 -

六、项目管理机构	- 57 -

（一）项目管理机构组成表	- 57 -

（二）主要人员简历表	- 58 -

七、资格审查资料	- 61 -

（一）投标人基本情况表	- 61 -

（二）近年财务状况表	- 62 -

（三）近年完成的类似项目情况表	- 63 -

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	- 64 -

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	- 65 -

八、其他材料	- 66 -

# 第一卷

# 招标公告

河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目

招标编号：夏财采购【2015】089号

中鼎誉润工程咨询有限公司受河南省夏邑县国营农场的委托，就河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目进行公开招标，欢迎具有相应资质的投标人参加投标。

一、项目概况 
1、项目名称：河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目

2、招标编号：夏财采购【2015】089号 
3、建设地点：夏邑县骆集乡

- 资金来源：财政资金 
5、工期要求：30日历天 
6、质量要求：合格 
二、招标范围及标段划分： 
1、招标范围：地坪、排水道、厕所、围墙等。(详见图纸) 
2、标段划分：一个标段 
三、投标人资格要求： 
1、本次招标要求投标人同时具备市政公用工程施工总承包叁级和房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质；项目建造师具有建筑工程或市政公用工程相关专业贰级及其以上资质（不含临时），且具备有效的安全生产考核合格证B证；具有建设主管部门颁发有效的安全生产许可证；近三年具有类似业绩工程。

- 本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。 
3、投标人在开标时须交企业或工程所在地人民检察院出具的无行贿记录证明查询证明原件。 
 四、报名须知： 
1、凡符合要求的投标人，请于2015年8月24日至2015年8月28日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时00分、下午15时00分至18时00分（北京时间，下同），在商丘市神火大道商丘市住建局北侧蓝天花园4#楼402室报名。

- 报名携带以下资料： 
    报名时请拟派项目建造师本人携带单位营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、建造师证书及安全生产考核合格B证、企业法人委托书及被授权人身份证原件（被授权人为项目建造师）、企业或项目所在地检察院出具的无行贿记录查询证明（出具时间为报名时间内的）。

3、以上资料验原件，加盖公章的复印件两份留存。 
五、招标文件的获取 
1.领取时间：同报名时间。 
2.领取地点：同报名地点。

3 .招标文件售价500/套（售后不退）。
六、投标文件的递交： 
1、开标时间：见招标文件。 
2、开标地点：见招标文件。 
八、发布媒体： 
    本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》上同时发布。 
九、联系方式 
招标人：河南省夏邑县国营农场

联系人：杨先生
电 话： 13849690777

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地 址：郑州市建设西路187号泰隆大厦1309室 
联系人：王先生
电 话： 18539996165

监督单位：夏邑县政府采购管理办公室

联系电话：0370-6212452

监督单位：夏邑县监察局

联系电话：0370-6213142

2015年8月24日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：河南省夏邑县国营农场 地址：夏邑县骆集乡 联系人：杨先生 电话：13849690777 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 地 址：郑州市建设西路187号泰隆大厦1309室 联系人：王先生 电 话： 18539996165 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 夏邑县骆集乡 |
| 1.1.6 | 标段划分 | 一个标段 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸的全部内容及相关补充文件 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 30 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 资质条件： 要求投标人同时具备市政公用工程施工总承包叁级和房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质 财务要求：投标人须具备良好的财务状况，财务没有被接管、冻结、破产状态且近三年（近三年指2012年、2013年、2014年，若投标人成立年限不足三年的，要求企业成立后各年度）无亏损，具有有效的财务审计报告书； 项目经理（建造师，下同）资格：投标人拟派项目建造师具有建筑工程或市政公用工程相关专业贰级及其以上资质（不含临时），且具备有效的安全生产考核合格证B证；其他要求： 具备有效的安全生产许可证，近三年来承担过类似项目（市政工程项目或房屋建筑工程项目）业绩。 具有企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标单位自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 如有需要，另行通知 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 投标截止时间17日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清投标人提出问题的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 除招标文件外，图纸、招标控制价，以及招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并作出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015 年 9 月16日 9 时00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标人认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止时间起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 金 额：壹万元 交纳形式：转账、电汇 提交时间：投标截止期1日前到账 公司账户：中鼎誉润工程咨询有限公司 开户银行：建设银行郑州百花路支行 开户账号：4100 1520 0100 5020 6469 注：转账时请注明“此款为河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目投标保证金”，递交截止时间以确认到账时间为准，以转账或电汇回执单为保证金缴纳凭证。（如未按要求交纳投标保证金视为无效投标） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 近 3 年（近三年指2012年、2013年、2014年度） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近 3 年（指 2012 年 01 月 01 日起至今） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近 3 年（指 2012年 01 月 01 日起至今） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署；投标报价文件（投标函及投标函附录除外）须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业章。副本可为正本的完全复印件。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 4份（备注：投标文件份数共5份，其中正本1份，副本4份.） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标文件全套应采用胶装或线装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件不提倡豪华精装。投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：夏邑县骆集乡 招标人全称：河南省夏邑县国营农场 招标编号：夏财采购（2015）089号 河南省夏邑县国营农场危房改造配套基础设施建设项目 施工投标文件 在2015年 9 月 16 日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 巴黎时尚酒店五楼会议室 （商丘市南京路与中州路交叉口西北角） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2015 年 9 月 16 日 9 时00 分 地点：巴黎时尚酒店五楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表代表检查并宣布检验结果； 开标顺序：按签到的逆顺序依次进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：五人组成，由技术、经济方面专家组成。 评标专家确定方式：在开标前从相关专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金形式或履约保函 履约担保的金额：合同总价的 5% 交纳时间及要求：中标人应在签订合同时交纳至招标人处 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似项目 | 市政工程项目或房屋建筑工程项目 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 指被通报违反工程建设有关法律、法规、规章、工程建设强制性标准、规范、规程及规范性文件等行为。 |
| 10.2 | 招标控制价 | 招标控制价在开标前 7 天公布 |
| 10.3 | 农民工工资保障 | 执行商丘市的规定 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |
| 10.5中标公示 |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 10.6知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.8同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”和“工程预算书”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.9监 督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购监督管理部门依法实施的监督。 |
| 10.10解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.11招标代理服务费 |
|  | 按照《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】文、【国发改办价格（2003）857号】招标代理收费规定收取，由中标人交纳招标代理服务费。 |
| 10.12 | 招标人补充的其他内容 |
|  | 在实际施工过程中，经发包人确认不需要承包人完成的工程内容，须相应减少合同价款。发包人不再支付此部分工程价款。 |
|  | 本招标文件的最终解释权归招评标人。 |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目标段划分：见投标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：不适用于本项目

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.11 分包  不适用于本项目

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

# 1.12 偏离  不适用于本项目

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程预算书

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并作出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并作出书面承诺，招标人则不再顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程预算书

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 本项目不接受联合体投标。

# 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程预算书”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程预算书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

# 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。不适用于本项目

# 3.6 备选投标方案  不适用于本项目

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

# 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有招标控制价的，公布招标控制价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

# 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新招标和不再招标

# 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标人。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍发生8.1款情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位章并有法定代表人或其委托代理人签字 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程预算书 | 符合第五章“工程预算书”编制要求。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 38分 企业实力： 8分 投标报价：50分 其他评分因素： 4分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 1、本工程招标控制价于投标截止 7 天前向各投标人公布。低于（含等于）招标控制价的投标报价为有效投标报价。 2、评标基准价计算方法为： 评标基准价=各有效投标人的有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于（不含等于）五家时，则评标基准价=所有有效投标人的有效投标总报价的算术平均值）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 施工 组织 设计 评分 标准 38分 | 施工总体设想、施工方案的针对性及施工段划分 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（2分-5分） |
|  |  | 施工现场平面布置 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 各分部分项工程施工方案 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 劳动力、施工机械设备及材料的投入计划 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 确保工期的措施与方法 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 确保工程安全文明施工的措施与办法 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 确保施工质量的措施与办法 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 关键施工技术及工程项目的实施重点、难点 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 成品及半成品保护措施 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 与甲方、总包单位及监理单位配合协作服务措施 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 季节性施工、已有设施的保护等特殊情况下的施工措施 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况 | 根据可行、合理、完善、针对性好等方面打分（1分-3分） |
|  |  | 注：1、评委依据施工组织设计编制的内容是否齐全、适用、科学等在各分项区间进行打分；2、以上各分项若有缺项，所缺分项为0分。不缺项的，不低于最低分。 |
| 2.2.4（2） | 企业实力评分标准 8分 | 企业业绩 2分 | 投标企业2012年1月1日以来承建过（市政工程项目或房屋建筑工程项目）业绩。每提供一个得1分，最多得2分。 （开标时验证合同原件，未提供原件不得分） |
|  |  | 项目管理机构5分 | 施工员、质量（检）员、安全员、试验员（材料员）、造价员（预算员）持证上岗者得5分，每缺一项扣1分，最多扣5分.（开标时验证合同原件，未提供原件不得分） |
|  |  | 认证体系 1分 | 同时具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得1分，否则不得分。（开标时验证原件，未提供原件不得分） |
| 2.2.4（3） | 投标 报价 评分 标准 50分 | 投标报价评分 50分 | 有效投标人的投标报价与评标基准值相比，相等者得基本分45分，每低于评标基准值1%，在基本分的基础上加1分，最多加5分；投标报价低于评标基准值95%的（不含95%），每再低1%在满分50分的基础上扣2分，扣完为止；投标报价高于评标基准值的，每高1%在基本分的基础上扣1分，扣完为止。 |
| 2.2.4（4） | 其他 因素 评分 标准 4分 | 相应承诺 4分 | 针对本招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下做出相应承诺： 保修期内承诺：0-1分 保修期外承诺：0-1分 连续施工承诺：0-1分 其他承诺：0-1分 |
| 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分 |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以其他因素评分得分高的优先。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业实力：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业实力评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

# 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（1）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业实力计算出得分B；

（2）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

# 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条件

废标条件

总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1.2  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.3  投标人不接受修正价格的。

1.4  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

1.6  反商业贿赂承诺书未按要求签字盖章的。

1.7  投标文件附有招标人不能接受的条件。

1.8  不符合招标文件中规定的其他实质性的要求。

# 第四章 合同条款及格式

- 通用合同条款

采用《建设工程合同示范文本》（GF-2013-0201）的合同中有关条款，此处略。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、甲方提供的答疑文件（如果有）、乙方的承诺函、投标书及附件、技术图纸以及国家规定有关规范和标准（技术图纸包括施工图和经批准的深化设计图）、补充合同、工程质量保修书、在工程实施过程中双方签订的洽商及变更等书面协议或文件

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或相互矛盾之处，以本专用合同条款和补充合同为准。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                               ；

1.1.2.2设计人：

名    称：                       ；

1.1.3 工程和设备

作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 无 ；

1.4 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：国家和商丘市的颁布的有关建筑工程施工及验收规范

1.6图纸和承包人文件

1.61 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：               ；

发包人向承包人提供图纸的数量：               ；

发包人向承包人提供图纸的内容：               ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                  ；

承包人提供的文件的期限为：                      ；

承包人提供的文件的数量为：                     ；

承包人提供的文件的形式为：                  ；

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在         天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                            ；

发包人指定的接收人为：                               ；

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：           ；

监理人接收文件的地点：                      ；

监理人指定的接收人为：        ；

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方协助承包方办理进场相关手续。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 无 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按总包规划现场临时道路执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件 所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包方

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   无

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    无

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在合同价中

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                              。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                    。

#### 2. 发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

职    务：业主代表；

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：

发包人是否提供支付担保：  无 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  按照竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图及竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 按商丘市要求执行 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：              。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面文件 。

（11）承包人应履行的其他义务： 无 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                                  ；

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：                              ；

联系电话：                    ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 详见授权委托书 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 正式进场后7个工作日内  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  无 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在合同签订前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式保持一致。履约担保的金额为合同价的5%。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按发包人与监理签订合同执行 。

关于监理人的监理权限：  按发包人与监理签订合同执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  发包人提供  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：总监代表；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  无  ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照通用条款执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：              。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 自收到施工组织设计文件后14个工作日内 。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：       。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起       天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：              。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：              。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  50年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度等 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  正式进场后将工程中所需主材上报业主进行确认，待发包方确认后方可使用 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   发包人协调相关事宜，由承包人负责具体实施并承担相关费用   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无 。

施工现场需要配备的试验设备：  无 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  无 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  7个工作日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7个工作日内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》（如果有）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   无 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   无 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。本合同价款采用              方式确定。

综合单价包含的风险范围：

风险范围以外合同价格的调整方法：

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /

风险费用的计算方法：    /

风险范围以外合同价格的调整方法：     /

3、其他价格方式：     /

12.2 预付款

预付款的支付

预付款支付比例或金额：                        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                             。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）合同进度付款申请单提交的约定：                    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

- 发包人支付进度款的期限：

- 工程款付款条件及方式：

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

发包人未按本合 同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    无    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

竣工付款申请单应包括的内容：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            。

承包人提交最终结算申请单的期限：            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

（2）发包人完成支付的期限：

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 发包人扣留的质量保证金为结算金额的5%。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  ；

（2）    %的结算工程款；

（3）其他方式:  无 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无  。

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：            。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：               。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 赔付承包人因发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施所造成的一切经济损失。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

（6）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：本工程严格禁止分包、转包，否则，一经发现，业主有权单方解除合同。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后      天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

18.3其他保险

关于其他保险的约定： 无 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无 。

#### 20. 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第（贰）  种方式解决：

（1）提请商丘市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力 。

（2）向有关管辖的人民法院提起诉讼。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 /        年；

3．装修工程为     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

/

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

地  址：                        地  址：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                         账  号：

邮政编码：                       邮政编码：

# 第五章   工程预算书

# 一. 工程预算书单编制要求

1、采用《河南省建设工程工程量清单综合单价2008》《河南省市政工程工程量清单综合单价2008》及其配套使用定额和有关造价文件的规定编制。

2、材料价格根据商丘市标准定额站发布点《商丘市建设工程材料基准价格信息》2015年第3期相应材料价格计算，有企业结合现行市场价格自行报价。

3、工程预算书须加盖造价工程师或 造价员执业印章。

4、安全文明施工措施费计取办法按豫建设标准【2014】57号文执行。

# 二. 投标报价说明

1、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于企业实际成本。

2、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3、投标人的投标报价，应是完成本招标文件和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

4、采用固定总价合同，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的施工图纸自行计算工程量，并列出工程项目和工程量，填报单价或总价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予以接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人不予以支付，并视作该项费用已包括在其他有报价款的单价或合价内。投标人漏算或错算的责任有投标人承担。

5、本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定。投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价中均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、措施费、风险费、招标文件要求的其他费用、政策性文件规定费用等所有费用。

6、投标人应自行到工程现场勘察以充分了解工地位置、环境情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7、不计取二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费。

8、投标报价要综合考虑政策调整、材料价格变动等因素综合报价，除施工中发生的设计变更、现场签证、工程洽商外，工程结算不作任何调整。

# 第二卷

# 第六章  图  纸

# 1. 图纸目录

详见施工图纸

# 2. 图纸

图纸另行组册

# 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

封面及扉页格式：

正本/副本

（项目名称）

施工投标文件

招标编号：

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、工程预算书

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

# 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                                    （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（￥            ）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺按照国家招标代理收费标准向代理机构交纳招标代理服务费。

(6)我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （此处填写其他补充说明，如投标人无其他补充说明，本条可删去）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

#### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 (元) | （大写） | （小写） |
| 投标质量等级 |  |
| 履约保证金 | 中标价的5% |
| 农民工工资保证金 | 执行商丘市的规定 |
| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名 |  | 级别 |  | 资质证号 |  |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 2年 |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | 不允许 |  |

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

# 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面），不允许粘贴）

# 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面），不允许粘贴）

# 三、投标保证金

致：              （招标人名称）：

本投标人自愿参加        （项目名称）施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）            元（RMB￥：         ）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是按规定交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：保证金缴纳凭证

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

# 四、工程预算书

说明：已标价工程预算书按第五章“工程预算书”中的填写。构成合同文件的已标价工程预算书、投标报价以及其他说明的内容。

# 五、施工组织设计

1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（9）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（10）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（11）与发包人、监理及设计人的配合；

（12）招标文件规定的其他内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

# （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

# （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、造价员、材料员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证,专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

附3：项目经理承诺书

承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。并保证项目经理到位率在 90% 以上即每月不少于 27 日历天。如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，没收我方的合同履约保证金，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月

# 七、资格审查资料

# （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、税务登记证、组织机构代码证等材料的复印件（加盖单位公章）。

# （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（加盖单位公章），具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

# （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件（并加盖单位公章）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行监理承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。无上述情况则无需填写此表，由投标人自行证明。

# 八、其他材料

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                            招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位:(盖章)

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

年   月   日

（二）行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（附后）

（三 ）农民工工资支付承诺函

农民工工资支付承诺函

由投标人作出相关承诺。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

（四）投标人认为应附的其它材料