商丘市夏邑县计划生育服务站

建设项目

招 标 文 件

监理标

项目编号：HNINV-2015-075

招 标 人：夏邑县人口和计划生育委员会

招标代理：河南英诺威工程咨询有限公司

二○一五年八月

目   录

第一章 招标公告	2

- 投标人须知	5

第三章  评分细则	13

第四章  合同格式	17

第一部分 通用合同条款	19

第二部分 专用合同条款	24

第五章  投标文件格式	28

# 第一章

商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目

招标公告

## 1. 招标条件

商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目已由相关部门批准建设，建设资金为财政资金，招标人为夏邑县人口和计划生育委员会。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：夏邑县境内；

2.2标段划分：二个标段；

第一标段：施工标

建筑面积1931.74平方米，四层，框架结构（具体内容详见施工图纸）；

第二标段：监理标

2.3项目编号：HNINV-2015-075；

2.4工程质量：合格；

2.5工    期：180日历天；

2.6总 投 资：约320万元。

## 3. 投标人资格要求

第一标段：

1、申请人应具有房屋建筑工程施工总承包二级（含二级）及其以上资质，具备安全生产许可证；建造师具有建筑专业二级及其以上资质，并取得安全生产考核合格证，有无在建工程承诺书。

2、外省企业投标报名须到河南省建设行政部门办理企业资质、人员证书的认证备案手续，并携带《进豫备案介绍信》前来报名。

报名时须携带法人证或其合法的授权委托书原件及被委托人身份证、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、组织机构代码证副本、 建造师证书及安全生产考核证、建造师无在建项目承诺书。（以上材料需提供原件及加盖公章的复印件一份）。

第二标段：

1、具备行政主管部门核发的房屋建筑工程丙级及以上监理资质；

2、项目总监具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并具有中级及以上职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目总监，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目总监。

3、外省企业投标报名须到河南省建设行政部门办理企业资质、人员证书的认证备案手续，并携带《进豫备案介绍信》前来报名。

## 报名时须携带以下资料的原件:企业营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证书副本、税务登记证书副本、项目总监国家注册监理工程师证书、职称证书、法人代表身份证或法人授权委托书原件及被授权委托人的身份证。（以上材料需提供原件留加盖公章的复印件一份）。

## 4. 招标文件的获取

4.1 资料费1000元（售后不退）。

4.2 报名时间、地点：2015年8月17日至2015年8月21日（法定节假日、公休日除外）上午09:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），在商丘市建设工程交易中心报名及购买招标文件。

4.3 开标时需携带企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询告知函原件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 河南省政府采购网、商丘市政府采购网 、商丘建设工程信息网上公开发布。

## 7. 联系方式

招标单位：夏邑县人口和计划生育委员会

联 系 人：平先生

联系方式：0370-6116068

监督单位：

夏邑县监察局   电话：0370-6213142

夏邑县政府采购办公室   电话：0370-6212452

代理机构：河南英诺威工程咨询有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：15537093869

2015年8月17日

商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目

报名延期公告

河南英诺威工程咨询有限公司受夏邑县人口和计划生育委员会的委托，就商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目进行公开招标，本项目已于2015年8月17日在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘建设工程信息网》上公开发布了招标公告，因监理标报名数目不足三家，现对监理标进行延期报名。

## 一、投标人资格要求

第二标段监理标：

1、具备行政主管部门核发的房屋建筑工程丙级及以上监理资质；

2、项目总监具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并具有中级及以上职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目总监，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目总监。

3、外省企业投标报名须到河南省建设行政部门办理企业资质、人员证书的认证备案手续，并携带《进豫备案介绍信》前来报名。

## 报名时须携带以下资料的原件:企业营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证书副本、税务登记证书副本、项目总监国家注册监理工程师证书、职称证书、法人代表身份证或法人授权委托书原件及被授权委托人的身份证。（以上材料需提供原件留加盖公章的复印件一份）。

## 二、招标文件的获取

报名时间、地点：2015年8月24日至2015年8月26日（法定节假日、公休日除外）上午09:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），在商丘市建设工程交易中心报名。

## 三、 联系方式

招标单位：夏邑县人口和计划生育委员会

联 系 人：平先生

联系方式：0370-6116068

监督单位：

夏邑县监察局   电话：0370-6213142

夏邑县政府采购办公室   电话：0370-6212452

代理机构：河南英诺威工程咨询有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：15537093869

# 2015 年8月24日

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.1 | 招标工程名称 | 商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目 |
| 2.1.1.2 | 合同名称 | 商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目监理合同 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 夏邑县人口和计划生育委员会 |
| 2.1.1.4 | 招标代理人 | 河南英诺威工程咨询有限公司 |
| 2.1.1.5 | 工程建设地点 | 夏邑县境内 |
| 2.1.1.8 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.1.1.9 | 项目编号 | HNINV-2015-075 |
| 2.1.1.10 | 招标范围 | 全部工程项目的建设及保修期监理 |
| 2.1.1.11 | 监理服务期 | 总服务期18个月（含保修期一年） |
| 2.1.1.12 | 招标方式 | 公开招标 |
| 2.1.1.12 | 投标人资格 | 1、具备行政主管部门核发的房屋建筑工程丙级及以上监理资质； 2、项目总监具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并具有中级及以上职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目总监，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目总监。 |
| 2.1.3 | 现场考察 | 由投标人自行组织，费用自理。投标人不论是否踏勘现场均都将被现为完全了解现场环境，其投标报价已包括现场影响因素，投标截止后，招标人将不再就现场影响因素对投标人的各项承诺进行价格调整。 |
| 2.3.1 | 标前会议 | 不举行 |
| 2.3.5 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 2.4.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币壹万元整 （转账：须以投标人的企业账户转出） 保证金须在2015年9月14日下午5时前转入以下账户（以银行实际到账为准） 开户名：河南英诺威工程咨询有限公司 开户行：中国银行郑州花园支行丰西支行 账号：252018504936 转账请注明项目名称 由投标单位基本户进行转账，不接受现金及个人转账。同时标注项目名称（可简写）及标段，针对多个标段项目必须一个标段一个标段转账，不接收多个标段一起转账。 |
| 2.4.5.2 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 电子U盘文档一份 |
| 2.4.6.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间: 同开标时间 地点: 同开标地点 |
| 2.5.2.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年9月17日上午9时30分 开标地点：商丘市建设工程交易中心第三开标室 |
| 2.7.1.1 | 履约担保金额 | 中标价的10% |
| 2.10.1 | 合同签订 | 招标人发出中标通知书起7天内 |
| 2.10.11 | 计划进驻日期 | 接招标人进场通知后3 天内 |
| 2.10.12 | 中标服务费 | 依据“发改办《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2003]857号”的收费规定，由中标人按中标价向招标代理公司支付招标代理服务费。 建设工程交易费由中标单位缴纳 |

2、投标须知

2.1总则

2.1.1概述

2.1.1.1招标工程名称：商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目监理

2.1.1.2合同名称： 商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目监理合同

2.1.1.3招 标 人：夏邑县人口和计划生育委员会

2.1.1.4招标代理人：河南英诺威工程咨询有限公司

2.1.1.5工程建设地点：夏邑县境内

2.1.1.8资金来源：财政性资金

2.1.1.9招标编号：HNINV-2015-075

2.1.1.10招标范围：全部工程项目的建设及保修期监理

2.1.1.11监理服务期：总服务期18个月（含保修期一年）

2.1.1.12招标方式：公开招标

2.1.2 工程概况：全部工程项目的建设

2.1.3 投标人资格

2.1.3.l 具备行政主管部门核发的房屋建筑工程丙级及以上监理资质；

2.1.3.2 项目总监具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，并具有中级及以上职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目总监，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目总监。

2.1.3.3投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求（原件备查）：

- 企业营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证书副本、税务登记证书副本；

- 项目总监国家注册监理工程师证书、职称证书；

- 法人代表身份证或法人授权委托书原件及被授权委托人的身份证；

- 企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询告知函原件。

2.1.3.4本工程不接受联合体投标。

2.1.4投标规则

2.1.4.1不接受一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.4.2任一投标人均不允许以任何方式参加其他投标人对同一招标工程投标。

2.1.5投标费用

投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2招标文件的组成、澄清和修改

2.2.1招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1）招标公告；

2）投标须知；

3）评分细则

4）合同文件：

5）投标文件格式；

2.2.2招标文件的澄清

2.2.2.1投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人。招标人只对在投标截止时间17天以前收到的要求澄清的问题予以答复。

2.2.2.2招标人的书面答复将在投标截止时间15天前发送给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，但不指明询问问题的来源。投标人在收到答复后，应在1天内以书面形式向招标人确认收到。

2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1招标人修改招标文件的补充通知，将在投标截止时间15天以前发出；该补充通知作为招标文件的组成部分。

2.2.3.2补充通知以书面形式发送所有购买招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该补充通知。

2.3 现场考察和标前会议

2.3.1招标人不统一组织投标人现场考察。投标人可根据投标工作的需要进行现场考察。

2.3.2现场考察费用由投标人自行承担。

2.3.3除由于招标人的原因外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。

2.3.4招标人提供的资料和数据可供投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.5招标人不召开标前会议。

2.3.6对投标人提出的问题，招标人要做出澄清和解答，并将其答复内容以书面形式发送所有购买招标文件的投标人。

2.4 投标文件的编制

2.4.1投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

2.4.2投标文件的组成

l）投标承诺函；

2）投标报价表；

3）法人身份证明；

4）授权委托书；

5）投标保证金；

6）资格文件；

7）监理大纲；

2.4.3投标报价

2.4.3.1投标人的报价应根据委托监理范围、参照国家发改委、建设部“发改价格[2007]670号”《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，结合市场行情、本工程实际情况及自身实力，自主合理报价；

2.4.3.2投标人的监理酬金是在监理服务期内，投标人按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用；

2.4.3.3投标报价采用费率报价；

2.4.3.4本项目投标人的监理酬金以投标费率及监理工程量为结算依据；

2.4.3.5投标人的监理酬金除招标文件说明的全部工作内容的报酬外，在报价时还应考虑监理期间的物价上涨、政策性调整、工程造价的变动等诸多因素以及因此引起的费用变动一并计入报价。

2.4.3.6投标人只能提交一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。

2.4.3.7本项目以人民币结算。

2.4.4投标文件有效期

2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起60天。

2.4.4.2招标人认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过30天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。投标人若拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金，投标文件无效，并可退还；若接受招标人的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标保证金的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

2.4.5投标保证金

2.4.5.1投标人必须招标文件前附表的要求提交投标保证金。未按要求提交投标保证金的投标文件无效，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2.4.5.2投标保证金递交形式转账，并在投标文件（正、副本）中附相关凭证复印件；

2.4.5.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

2.4.5.4如有下列情况之一，投标保证金将被没收：

l）投标人在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10.l条的规定提交履约担保或签署合同书。

2.4.6投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸胶结装订成册，不得采用活页夹。

2.4.6.2投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名或授权代表人签名，同时加盖单位公章；副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。

2.4.6.3投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

2.5 投标文件的递交

2.5.1投标文件的密封和标记

2.5.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，封袋密封口加盖密封章。

2.5.1.2投标文件封袋面上应写明：

1）投标项目名称及招标编号；

2）招标人的名称；

3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章；

4）“在2015年9月17日上午9时30分之前不准拆封”的声明。

2.5.2投标截止时间

2.5.2.1投标截止时间为2015年9月17日上午9时30分，投标人应在此时间前将投标文件送达投标须知前附表规定的递交地点。

2.5.2.2招标人认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

2.5.3迟到的投标文件

在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将不予接收。

2.5.4投标文件的修改与撤回

2.5.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标人签收。

2.5.4.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人按本须知第2.4.5.6款的规定可没收其投标保证金。

2.6 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，按无效标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章的；

（3）投标文件未经法定代表人签名或其授权代表人签名的；

（4）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容的；

（6）投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

（7）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价的；

（9）投标人对同一招标工程递交两份或两份以上不同的投标文件的；

（10）投标文件中含有虚假资料的；

2.7 开标与评标

2.7.1开标

2.7.1.1招标人将于前附表规定是时间和地点公开开标。所有投标人的法定代表人或委托代理人均应持本人身份证（委托代理人还需持授权委托书）准时出席，并在招标人（或招标代理人）指定的登记册上签名报到，若投标人法定代表人或委托代理人未按时出席开标会议，则应对开标和评标结果默认。

2.7.1.2开标会议由招标代理人组织并主持。开标会上将公布投标人名称、投标报价、修正报价和其他需宣布的内容等。

2.7.1.3招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或委托代理人应在开标记录上签名确认。

2.7.2评标

2.7.2.1由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。

2.7.2.2本次评标采用综合评审方法，《评标细则》见本招标文件。

2.7.3算术性修正

2.7.3.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

1）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

2）总价金额与单价金额（或费率）不一致时，以单价金额（或费率）为准，但单价金额（或费率）有明显小数点错误的除外。

2.7.3.2评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

2.7.4投标文件的澄清

2.7.4.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.4.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.4.3除按照本招标文件2.7.3.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

2.8 中标

2.8.1中标人的确定

2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2.8.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8.2 中标通知

在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标人应向中标人发出中标通知书，。

2.9重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。

2.10履约担保

2.10.1中标人应在收到中标通知书后、签订合同前向招标人提交履约担保，履约担保金额为中标价的10%。履约担保期限为监理服务期。

2.11 签订合同

2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起7天内，订立书面合同。

2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，或未按本须知第2.10.l条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。

2.11.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

# 第三章  评分细则

1、评标委员会

评标委员会负责评标工作。评标委员会由5人组成，其中招标人1人，专家4人从专家库中随机抽取。

2、评标依据

评标依据为《中华人民共和国招标投标法》及其配套法规、法令及河南省有关招标投标管理规定、本工程招标文件和投标文件。

3、评标原则

评标委员会应坚持公正、客观的原则。认真地对投标文件进行评审，遵守职业道德，从中优选推荐中标人。

4、评标纪律

（1）评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标委员会成员应当遵守职业道德，正确地履行职责，并对所提出的评审意见承担个人责任。

（2）评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（3）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触。评标期间评标委员会成员及参加评标工作的有关人员不得私自活动，并将各种通讯工具交由监督人员保管。

（4）评标委员不得收受投标人的财物或者其它好处。

（5）评标期间，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标活动有关的其他情况。

（6）在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

（7）对违反纪律者，将按照《中华人民共和国招标投标法》中的有关规定予以政纪和经济处分。

5、初评

5．1资格审查：评标委员会首先对投标人进行资格审查。

5．2响应性评定：

评标委员会对通过资格审查的投标文件检查其内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。

实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的合同条款和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留是指下列情况之一：

（1）对监理范围和监理内容有实质性的偏离；

（2）对工程产生不利影响；

（3）对监理合同规定的双方的权利和义务作实质性修改；

（4）纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

评标委员会将拒绝未实质上响应招标文件规定的投标文件。

5．3投标文件的澄清

(1)评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。评标委员会的澄清通知和投标人的答复均应采用书面形式。

(2)投标人不得修改投标文件中实质性内容。经澄清的问题需由投标人法定代表人签名确认后作为投标文件的组成部分。

6、细评

6.1评标委员会对通过第5条初评的所有投标文件进行评比。

6.2评标办法

采用综合评审法。评标委员会对投标文件进行综合评比后，评标委员依据赋分标准（见下页附表：赋分办法表）分别对投标文件进行评分，其中得分前二名的投标人即为评标委员会推荐的1-2名中标候选人（按分值由高到低顺序排列）。

6.3评标程序

（1）对投标文件进行初评，书面提出需要投标人澄清的问题。

（2）投标人以书面形式答复评标委员会提出的需澄清的问题。

（3）评标委员会对投标文件进行充分的综合评价比较后，分别对投标文件进行赋分。

（4）评标委员会根据各投标人最终得分排序结果，向招标人推荐1-2名中标候选人，得分第一的为第一中标候选人，得分第二的为第二中标候选人。

（5）提出评标报告。

6.4监理标赋分办法表

| 序 号 | 赋分项目 | 分 值 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 拦标价是招标人控制招标工程造价的最高限价 有效投标书：有效投标书为审查合格没有被评为废标的。 评标基准值的确定：所有投标报价的算术平均值作为评标基准值。 偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% 投标人投标报价与评标基准值相同得满分20分；投标报价比评标基准值每高1%扣2分，扣完为止；投标报价比评标基准值每低1%扣1分，扣完为止；不足1%部分按同比例计算分值。 |
| 2 | 监理人的 信誉和业绩 | 10 | ①2012年以来具有类似监理经验：每有一项得2分。最多得6分； ②2012年以来获得过省级以上表彰：每有一项得2分，最多得4分。 |
| 3 | 监理机构 | 16 | ①建立机构设置：合理得4分，基本合理得1~3分，缺项得0分； ②内部管理规章制度：监理职业准则、行为规范、岗位职责等齐全得4~5分，基本齐全得1~3分，缺项得0分； ③主要监理人员进场计划：合理得4分，基本合理得1~3分，缺项得0分； ④拟投入检测、办公设备：数量、品种、型号满足监理工作需要得3分，基本满足得1~2分，缺项得0分。 |
| 4 | 拟投入 监理人员 素质和能力 | 20 | ①总监理工程师类似监理经验：2012年以来承担类似工程的合同价格300万以下项目每一项得1分，300~500万项目每一项得2分，500万以上项目每一项得3分。最多得9分； ②总监理工程师具有高级职称得3分，具有中级职称得2分； ③项目监理部人员职称、数量及结构：人员数量满足工作需要、专业结构合理、中级职称占60％以上得6~8分；人员数量满足工作需要，职称及专业结果基本合理得1~5分，缺项得0分。 |
| 5 | 监理大纲 | 34 | ①监理目标、办法：监理目标明确、方法得当得3~4分，一般得1~2分，缺项得0分。 ②进度控制措施和方法：合理者得3~4分，一般得1~2分，缺项得0分。③质量控制措施和方法：合理者得8~10分，一般得1~7分，缺项得0分。④投资控制措施和方法：周密、及时、准确得2~3分，一般得1分，缺项得0分。 ⑤合同和信息管理和方法：有序、得当、合理得2分，一般得1分，缺项得0分。 ⑥文明、安全控制措施和方法：合理得2~3分，一般得1分，缺项得0分。 ⑦工作协调措施和方法：合理得2分，一般得1分，缺项得0分。 ⑧保证旁站监理措施和方法：设置旁站监理部位（过程）且设置合理，保证旁站监理措施合理得4~6分，一般得1~3分，缺项得0分。 |

# 第四章  合同格式

工程施工监理合同书（格式）

委托人：

监理人：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，                         （以下简称委托人），委托  （监理人名称） （以下简称监理人）提供商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目建设监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

l、工程名称：

2、建设地点：

3、工程等别（级）：

4、工程总投资（人民币，下同）：              万元

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：           （施工期、保修期）

三、监理服务内容、期限

l、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自      年    月     日至      年     月     日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为    （大写）   元， 由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本     份，委托人执     份，监理人执       份。

委托人：        （盖章）                     监理人：      （盖章）

法定代表人：      （签名）                   法定代表人：    （签名）

或授权代表人：    （签名）                   或授权代表人：   （签名）

单位地址：                                   单位地址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电    话：                                   电    话：

电子信箱：                                   电子信箱：

传    真：                                   传   真：

开户银行：                                   开户银行：

帐    号：                                   帐    号：

签订地点：

签订时间：       年     月    日

## 第一部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

—、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依琚是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知：

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员：

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构堤供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜己无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理猎施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟腙检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金：

一、出于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、笫十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、笫二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其 他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

## 第二部分 专用合同条款

监理依据

第三条 本合同的监理依据为：

1、建设项目中签订的合同、协议；

2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；

3、本工程建设全部合同文件；

4、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

l、（由招标人与中标人签订合同时具体明确） ；

2、                                      ；

3、                                      。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

l、（由招标人与中标人签订合同时具体明确）  ；

2、                                        ；

3、                                        。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

l、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

3、                                  。

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

1、建设项目中签订的合同、协议；

2、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；

3、本工程建设全部合同文件；

4、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。

上述资料提供的时间和份数由双方协商确定。

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项 3  天；变更文件  3  天。

第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

委托人免费向监理人提供生活和办公用房。监理人生活办公用水、电等费用及其它运转费用，均包括在投标报价中。

上述条件提供的时间由双方协商确定。

监理人根据工程需要应委托具有相应检测资质的试验单位进行检测，检测费用应包含在投标报价中。监理人的办公设施、设备、通讯设施和交通工具，由监理人自理。

监理人的义务

第二十条 监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后＿15＿天内组建监理机构，在接到委托人进场通知后的5日内，派出监理人员进驻施工现场。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：由监理人提出，报委托人审核批准后确定；

需旁站监理的关键工序：由监理人提出，报委托人审核批准后确定。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

第三十一条 在本合同终止后 30 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

一、支付时间为：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

二、支付方式为：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

二、支付方式为：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

三、支付时间为：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：（由招标人与中标人签订合同时具体明确）。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：            。

二、仲裁机构为：    无    。

三、委托人和监理人因本合同发生争议未能友好解决时，任一方都可向工程所在地人民法院起诉。

第三部分 附件

本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

（一）设计方面

l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方策，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

1l、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对己移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

# 第五章  投标文件格式

正 本 (或副本) 商丘市夏邑县计划生育服务站建设项目 (监理标) 投 标 文 件 （招标编号：） 投标人名称：（全称并盖单位公章） 法定代表人（或授权委托人）：（签字） 日 期： 年 月 日

## 1.投标承诺函

致：    （招标人）

我们收到了你们           招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）我方授权        （姓名．职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

（2）愿按照招标文件中的条款和要求，提供服务，投标报价为该工程施工费的       %。

（3）如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，成立           建设工程监理项目部，保证按招标文件中承报的总监理工程师及监理工程师进驻施工现场实施监理合同。同时向贵方提供上述招标文件中规定的履约保证金作为我方的履约担保。

（4）我们同意按招标文件中的规定，承诺在投标有效期60天内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（5）我们承认报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

（6）如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定。

（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

地 址：                             电 话：

邮 编：                             传 真：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年   月   日

2.投标报价表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 |  |
| 计划进驻日期 | 接招标人进场通知后 天内 |
| 项目总监 理工程师 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 投标有效期 |  |

投标人名称：                 （盖公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

## 3.法人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年           月           日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：       职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件反正面

投标单位：             （盖公章）

日    期：       年      月     日

## 4.授权委托书

致(招标人)       ：

兹委托        （被授权人姓名、职务）       （居民身份证编号：         ）为我单位授权代表人，就                     建设监理招标（招标编号：         ）签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

授权委托人身份证复印件反正面：

授权委托单位：        （全称）

（盖章）

法定代表人：          （签名）

授权委托人：          （签名）

年     月    日

5.投标保证金

投标保证金交付证明复印件

投标人名称：                 （盖公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

6.资格文件

6.1投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 通讯地址 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 专业资质等级 |  | 资质等级证书编号 |  |
| 法人营业执照证号 |  | 注册资金 |  |
| 开户行名称 |  | 银行帐号 |  |
| 单位总人数（人） |  | 其中 | 总监理工程师（人） |  | 高级职称人员（人） |  |
|  |  |  | 监理工程师（人） |  | 中级职称人员（人） |  |
|  |  |  | 其他（人） |  | 初级职称人员（人） |  |
| 近三年监理合同总价（万元） |  |

投标人：        （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：   （签名）

年     月     日

说明：本表后应附有单位简介、法人营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证书副本、税务登记证书副本复印件，并加盖公章。

6.2业绩证明材料

表6.2-1        已完成或正在承担的类似工程监理情况

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理项目 投资（万元） | 发包人 | 监理范围 | 总监理工程师 | 监理人员数量 | 监理服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、上表应填写投标人自2012年以来已完成或正在承担的类似工程监理情况；

2、本表应附有相应工程项目监理合同书（复印件）、发包人评价意见（复印件）等证明材料，否则该项无效；

3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；

表6.2-2              投标人获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 颁证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表应附有获奖证书（复印件），否则该项无效；获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；

2、本表应加盖投标人公章；

6.3财务状况

投标人应提供近三年财务报表中的资产负债表和损益表（复印件），或其他证明材料。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。

6.4 主要监理人员情况

表6.4-1           拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师注册证书 编号 | 监理工程师证书 编号 | 监理员 证书 编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应加盖投标人公章

表6.4-2               拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  | 所学专业 |  |
| 监理专业 |  |
| 工作年限 |  | 从事监理工作年限 |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |
| 总监理工程师注册证书编号 |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |
| 主要工作经历及业绩: |

说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师；

2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（注册）证书、业绩证明材料等复印件；

3、本表应加盖投标人公章。

## 7.监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、资金、进度、环境控制措施：

七、合同、信息管理方案；

八、组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划。