**《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表**

附件2

示范项目主管单位（老龄委）（盖章）: 公示时间:2022年2月24号 公示网址:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施单位申报情况 | 主管单位核查意见 |
| 项目可核查任务台账 | 项目实施单位按月申报内容 | 任务 完成评价 （好、中、 差） | 省级财政补助建议（万元） |
| 计划时间 （\* \*年\* \*月） | 项目预计累计 完成内容 （绩效目标） | 预计累计 完成投资 （万元） | 财政补助需求（万元） | 申报时间（\* \*年\* \*月） | 项目 实际累计 完成内容 | 实际累计 完成投资（万元） | 财政补助（万元） | 省级 下达 | 累计 拨付 | 本月 拨付 | 收回 补助 |
| 累计数 | 当月申请 | 累计数 | 本月申请 |
| 2022年2月 | 医养结合楼适老化建设改造工程、消防管道建设工程、外墙保温改造工程。总体工程进度完成70%。 | 127 | 127 | 0 | 2022年2月 | 由于疫情养老院按照相关部门要求进行封闭管理，其他改造工程暂时停工。 | 127 | 101.6 | 0 | 好 | 127 | 101.6 | 0 |  |
| 2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |