附  件

重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草工作部门责任清单

| 主要任务 | 工作内容 | 牵头部门 | 参与部门 | 部门责任 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、确定耕地重度污染区域 | 运用已有土壤污染状况调查数据，综合土壤污染来源、污染途径、农产品超标情况等监测数据，确定重度污染耕地结构调整或退耕还林还草区域清单 | 农业局 | 发改委、财政局、国土局、 环保局、林业局 | 农业局 | 确定重度污染耕地区域清单 | 2018年5月底前 |
|  |  |  |  | 发改委 | 提供相关政策支持 |  |
|  |  |  |  | 财政局 | 保障资金支持 |  |
|  |  |  |  | 国土局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 提供土壤环境监测数据 |  |
|  |  |  |  | 林业局 | 审查备案 |  |
| 二、制定耕地重度污染区种植结构调整或退耕还林还草实施方案 二、制定耕地重度污染区种植结构调整或退耕还林还草实施方案 | 制定重度污染耕地种植结构调整方案 | 农业局 | 发改委、财政局、国土局、环保局、林业局 | 农业局 | 组织制定重度污染耕地种植结构调整方案 | 2018年8月底前 |
|  |  |  |  | 发改委 | 提供相关政策支持 |  |
|  |  |  |  | 财政局 | 保障资金支持 |  |
|  |  |  |  | 国土局 | 配合落实，审查备案 |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 林业局 | 审查备案 |  |
|  | 依据国家新一轮退耕还林还草政策，编制重度污染耕地退耕还林还草实施方案 | 林业局 | 财政局、国土局、环保局、农业局 | 林业局 | 组织申报、批复制定重度污染耕地退耕还林还草方案 | 2018年起 |
|  |  |  |  | 财政局 | 提供资金扶持 |  |
|  |  |  |  | 国土局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 农业局 | 审查备案 |  |
|  | 涉及到变更土地利用的，依照有关规定及审批程序，调整土地用途 | 国土局 | 发改委、财政局、环保局、农业局、林业局 | 国土局 | 耕地性质调整变更 | 持续开展 |
|  |  |  |  | 发改委 | 提供政策支持 |  |
|  |  |  |  | 财政局 | 提供资金支持 |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 农业局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 林业局 | 审查备案 |  |
| 三、实施种植结构调整或退耕还林还草工作 三、实施种植结构调整或退耕还林还草工作 | 依据国家新一轮退耕还林还草政策，实施重度污染耕地退耕还林还草工作 | 林业局 | 发改委、财政局、国土局、 环保局、农业局 | 林业局 | 编制退耕还林规划、年度计划，组织申报批复；指导和监督检查；组织实施 | 持续开展 |
|  |  |  |  | 发改委 | 提供政策支持 |  |
|  |  |  |  | 财政局 | 提供资金支持 |  |
|  |  |  |  | 国土局 | 审查备案 |  |
|  |  |  |  | 环保局 | 监督检查环保措施落实情况 |  |
|  |  |  |  | 农业局 | 审查备案 |  |
|  | 实施重度污染耕地种植结构调整 | 农业局 | 发改委、财政局、国土局、林业局 | 农业局 | 组织实施重度污染耕地种植结构调整，加强督导检查；重度污染地块不得种植食用农产品；加强技术指导培训，推动种植结构调整工作 |  |
|  |  |  |  | 发改委 | 提供政策支持 | 持续开展 |
|  |  |  |  | 财政局 | 保障资金支持 |  |
|  |  |  |  | 国土局 | 耕地性质调整变更 |  |
|  |  |  |  | 林业局 | 配合种植结构调整 |  |
|  | 完成实施种植结构调整或退耕还林还草任务 | 各乡镇人民政府 | / | 组织制定重度污染耕地种植结构调整方案，报县政府批准后组织实施 | 实施种植结构调整或退耕还林还草面积不低于35.8亩 | 2018年底前 |
|  |  |  |  |  | 累计实施种植结构调整或退耕还林还草面积不低于107.4亩 | 2019年底前 |
|  |  |  |  |  | 累计实施种植结构调整或退耕还林还草面积不低于35.8亩 | 2020年10月底前 |

注：1.此项任务分工随着土壤污染防治攻坚战的推进动态调整。

2.各项任务由乡镇政府负责具体落实。