附件2

各乡镇驻地生活污水处理设施建设、运行情况表

| **序号** | **乡镇** | **建设运行情况** | **运行单位** | **运维资金渠道** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **正常运行** | **整治提升** | **新建设施** |
| 1 | 会亭镇 | √ |  |  | 会亭镇政府(2个站) | 会亭镇政府 | 会亭镇政府 |
| 2 | 业庙乡 | √ |  |  | 业庙乡政府 | 业庙乡政府 | 业庙乡政府 |
| 3 | 城关镇 | — | — | — | — | — | 纳入城区管网 |
| 4 | 曹集乡 | — | — | — | — | — | 纳入城区管网 |
| 5 | 太平镇 |  | √2022年6月底前 |  |  |  | 县生态环境局镇政府 |
| 6 | 骆集乡 |  | √2022年6月底前 |  |  |  | 县生态环境局乡政府 |
| 7 | 北岭镇 |  | √2022年6月底前 |  |  |  | 县生态环境局镇政府 |
| 8 | 火店镇 |  | √2022年6月底前 |  |  |  | 县生态环境局镇政府 |
| 9 | 李集镇 |  |  | √（已开工）2022年12月底前 |  |  | 县生态环境局镇政府 |
| 10 | 郭庄农贸区 |  |  | √（已开工）2022年12月底前 |  |  | 县生态环境局管委会 |
| 11 | 杨集镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 12 | 何营乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 13 | 歧河乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 14 | 胡桥乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 15 | 桑堌乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 16 | 王集乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 17 | 刘店集乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 18 | 韩道口镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 19 | 济阳镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 20 | 孔庄乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 21 | 罗庄镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 22 | 马头镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 23 | 车站镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |
| 24 | 中峰乡 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局乡政府 |
| 25 | 郭店镇 |  |  | √2023年6月底前 |  |  | 县住房和城乡建设局镇政府 |