中政字【2023】106号

**2024年中峰乡乡村振兴项目**

**实施方案**

根据《夏邑县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支持项目申报入库指南》有关要求，我乡对刘楼等村申报的 2024年村组道路、帮扶车间等项目进行了审核， 经公示无异议后，制定中峰乡2024年乡村振兴项目实施方案如下。

**一、项目实施的必要性分析**

**1.基本概况：**

中峰乡位于夏邑县城西南25公里，辖23个行政村，88个自然村，9144户，31445人。全乡3.2万亩耕地，乡域面积42平方公里，是一个以农业为主导产业的乡镇。

1. **申报理由：**

为响应国家乡村振兴战略实施要求，促进农村经济健康发展，提高农民生产生活水平，改善农村人居环境， 特此申请以下项目。

**二、项目概况**

**1.项目名称：**

**2024年夏邑县中峰乡村组道路项目；**

**实施地点：**刘楼村等19个村

**项目类型**：基础设施

**项目性质：**新建

**建设内容：总长16400米，宽**3.5米\*0.15米标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。

**预期绩效目标：方便群众出行**

**投资概算**：865万元

**资金来源： 财政资金**

**实施期限：**2024年

**2024年夏邑县中峰乡帮扶车间项目；**

**实施地点**：高刘庄村、朱营村

**项目类型：**产业发展

**项目性质：**新建

**建设内容：高刘庄村12**00平方米生产帮扶车间1个，朱营村1000平方米生产帮扶车间1个

**预期绩效目标：增加村集体收入**

**投资概算：264**万元

**资金来源： 财政资金**

**实施期限：**2024年

**责任单位：**

中峰乡人民政府

**资产权属：村集体**

**附：**1**、**中峰乡2024年项目绩效目标申报表

1. 中峰乡2024年申报项目入库统计表
2. 中峰乡2024年帮扶车间建设卫星图片

 中峰乡人民政府

 2023年11月9日



高刘庄村帮扶车间位置卫星图片



朱营村帮扶车间位置卫星图片